Möte den 11-04-18

Möteslokal: ES7

Deltagare: Tobias Tikka, Marcus Olsson, Philip Ekman

**1. Mål/Hinder (15 min)**

Vi har i nuläget inte hittat någon praktisk lösning för hur man, från Andriod-applikationen, ska kunna ladda upp meddelanden under en label på Gmail. Vi jobbar även med hur man ska utveckla den s.k. ”Torsken” via ICEFaces, implementeringen av push-funktionaliteten är nu på god väg men det ska utvecklas mer under veckan

**3. Uppföljning sen tidigare möten (5 min)**

Vi har kollat igenom vad alla har hunnit med att göra sen sist och arbetet flyter på med Torsken, dock behövs det snart mer insatser på Android-applikationen (Jessica) för att vi ska känna oss bekväma med situationen.

**3. Diskussion (35 min)**

Android-applikationen behöver, som tidigare nämnts, läggas mer tid på och börja ta form snart, det är inte hållbart att ha delar av projektet löst hängade i luften. Dock anser vi inte att vi är oförmögna att ta hadom situationen, vi vet vad som behövs göras samt vilket tidsfrist vi har för att utföra detta. Det är mycket att läsa sig in på för samtliga projektdeltagare men så länge backenden börjar få struktur så ser vi att projektet kommer ha det svängrum som det kräver. Frontenden och det interaktiva den ska bidra med ser vi som ett smärre problem som vi ämnar att ägna de sista veckorna till.

**4. Resultat och uppgifter (5 min)**

Alexander skall, precis som sist, läsa vidare och försöka implementera Gmail-hanteringen för Android-applikationen. Tobias, Philip och Marcus ska se till att backenden fungerar med Maven och RESTful.

**5. Avrundning**  
  
Alexander måste se till att komma på kommande projektmöten, viktigt.